Resumen Ejecutivo

El plan cubre 7 fases para construir FamilyLedger — una plataforma de finanzas familiares completa:

| Fase | Alcance | Est. |
| --- | --- | --- |
| 0 | Monorepo Turborepo, Next.js 15, Drizzle, Clerk, Neon, Vercel | 3-5 días |
| 1 | Auth, onboarding del hogar, roles (Admin/Contributor/Viewer) | 2-3 días |
| 2 | Cuentas, categorías, transacciones (ingresos/egresos) con filtros | 7-10 días |
| 3 | Integrantes y fuentes de ingreso (trabajo/negocio/proyecto) | 3-4 días |
| 4 | Negocios/Empresas + Proyectos con P&L propio y presupuesto | 5-7 días |
| 5 | Tarjetas de crédito + Préstamos con amortización | 4-5 días |
| 6 | Conciliación multidimensional + Reportes + Exportación Excel | 5-7 días |
| 7 | Categorías escalables, auditoría, PWA, dark mode | 3-4 días |

Puntos Importantes a Confirmar

- ¿Proyecto nuevo o migración? — El repo actual usa .NET + Angular. Recomiendo un monorepo nuevo para no mezclar stacks.

- ¿Multimoneda? — ¿DOP/USD o una sola moneda por hogar?

- ¿Los préstamos incluyen préstamos entre integrantes (internos)?

Una vez apruebes el plan, empezamos con la Fase 0 inicializando el monorepo Turborepo. Puedes usar /goal para que el agente ejecute el plan completo de forma autónoma sin detenerse.

# Plan de Acción: Plataforma de Finanzas Familiares (FamilyLedger)

Plataforma web completa para la gestión financiera de hogares familiares, permitiendo registrar ingresos, egresos, deudas y conciliaciones por múltiples dimensiones (integrantes, negocios, proyectos, fechas, categorías). Construida sobre el **Modern TypeScript Stack v3** con Next.js + Turborepo.

---

## Decisiones de Diseño Clave

> [!IMPORTANT]

> El proyecto existente usa Angular + .NET (Clean Architecture). El nuevo stack es **completamente diferente**. Se recomienda crear un **nuevo repositorio/monorepo separado** para esta plataforma en lugar de migrar el proyecto actual. ¿Confirmas que este será un proyecto nuevo?

> [!IMPORTANT]

> **Nombre del producto:** A lo largo del plan se usará el nombre `FamilyLedger`. ¿Apruebas este nombre o prefieres uno diferente?

> [!WARNING]

> **Clerk (Autenticación)** tiene un costo en producción para equipos grandes. El tier gratuito soporta hasta 10,000 MAU. Para una plataforma familiar esto debería ser suficiente, pero se debe tener en cuenta.

---

## Open Questions

1. ¿Cuántos integrantes máximos tendrá un hogar? (Afecta permisos y modelo de datos)

2. ¿Las tarjetas de crédito deben incluir ciclo de corte, pago mínimo y fecha límite de pago?

3. ¿Los préstamos son internos (entre integrantes) o también externos (banco)?

4. ¿Se necesitan múltiples hogares por cuenta (ej. un usuario administra 2 familias)?

5. ¿Necesitas exportación a Excel/PDF para reportes y conciliaciones?

6. ¿Soporte multimoneda (DOP, USD, EUR, etc.)?

---

## Visión General de la Plataforma

```

Hogar (Family Household)

├── Integrantes (Members) — con roles: Admin, Contributor, Viewer

│   ├── Trabajos Fijos (Fixed Jobs) → ingresos recurrentes

│   ├── Negocios / Empresas (Businesses) → P&L propio

│   └── Proyectos (Projects) → ciclo de vida con presupuesto

│

├── Cuentas (Accounts)

│   ├── Cuenta Corriente / Ahorros

│   ├── Tarjetas de Crédito (con ciclo de facturación)

│   └── Efectivo

│

├── Transacciones (Transactions)

│   ├── Ingresos / Egresos → con categoría, fuente, integrante

│   ├── Transferencias entre cuentas

│   └── Cuotas de préstamos

│

├── Préstamos / Deudas (Loans & Debts)

│

└── Conciliación & Reportes

├── Por día / rango de fechas

├── Por integrante

├── Por negocio / proyecto

└── Por categoría

```

---

## Propuesta de Estructura del Monorepo (Turborepo)

```

familyledger/

├── apps/

│   └── web/                          # Next.js 15 App Router

│       ├── app/

│       │   ├── (auth)/               # Login, registro, onboarding (Clerk)

│       │   │   ├── sign-in/

│       │   │   └── sign-up/

│       │   ├── (marketing)/          # Landing page pública

│       │   │   └── page.tsx

│       │   ├── onboarding/           # Configurar hogar al primer login

│       │   │   └── page.tsx

│       │   └── dashboard/            # App protegida (layout con sidebar)

│       │       ├── layout.tsx        # Shell: sidebar + header

│       │       ├── page.tsx          # Resumen general / KPIs

│       │       │

│       │       ├── transactions/     # Registro de ingresos y egresos

│       │       │   ├── page.tsx

│       │       │   └── actions.ts

│       │       │

│       │       ├── accounts/         # Cuentas bancarias + tarjetas

│       │       │   ├── page.tsx

│       │       │   └── actions.ts

│       │       │

│       │       ├── members/          # Integrantes del hogar

│       │       │   ├── page.tsx

│       │       │   └── actions.ts

│       │       │

│       │       ├── businesses/       # Negocios y empresas

│       │       │   ├── [id]/

│       │       │   │   ├── page.tsx  # Dashboard del negocio

│       │       │   │   └── transactions/

│       │       │   └── page.tsx      # Lista de negocios

│       │       │

│       │       ├── projects/         # Proyectos con presupuesto

│       │       │   ├── [id]/

│       │       │   └── page.tsx

│       │       │

│       │       ├── loans/            # Préstamos y deudas

│       │       │   ├── page.tsx

│       │       │   └── actions.ts

│       │       │

│       │       ├── categories/       # CRUD de categorías (escalable)

│       │       │   ├── page.tsx

│       │       │   └── actions.ts

│       │       │

│       │       └── reports/          # Conciliación y reportes

│       │           ├── page.tsx

│       │           └── actions.ts

│       │

│       ├── components/

│       │   ├── ui/                   # shadcn/ui (auto-generado)

│       │   ├── layout/               # Sidebar, Header, Breadcrumbs

│       │   ├── transactions/         # TransactionForm, TransactionTable

│       │   ├── charts/               # Gráficas Recharts / Chart.js

│       │   └── shared/               # DateRangePicker, CurrencyInput, etc.

│       │

│       └── lib/

│           ├── auth.ts               # Helpers de Clerk

│           ├── utils.ts              # cn(), formatCurrency(), etc.

│           └── validations/          # Schemas Zod por entidad

│

├── packages/

│   ├── db/                           # Drizzle ORM

│   │   ├── schema/

│   │   │   ├── households.ts

│   │   │   ├── members.ts

│   │   │   ├── accounts.ts

│   │   │   ├── categories.ts

│   │   │   ├── transactions.ts

│   │   │   ├── businesses.ts

│   │   │   ├── projects.ts

│   │   │   ├── loans.ts

│   │   │   └── index.ts             # Re-exports

│   │   ├── migrations/               # Migraciones auto-generadas por Drizzle Kit

│   │   ├── index.ts                  # Conexión Neon + instancia Drizzle

│   │   └── seed.ts                   # Datos de prueba iniciales

│   │

│   ├── types/                        # Tipos TypeScript globales inferidos del schema

│   │   └── index.ts

│   │

│   └── ui/                           # Sistema de diseño compartido (opcional fase 2)

│

├── .github/

│   └── workflows/

│       ├── ci.yml                    # Lint + type-check + tests en cada PR

│       └── deploy.yml                # Deploy a Vercel en merge a main

│

├── turbo.json

├── package.json                      # Root workspace

└── pnpm-workspace.yaml

```

---

## Modelo de Datos (Drizzle Schema — PostgreSQL)

### Entidades Principales

```

households          → id, name, currency, createdAt

household_members   → id, householdId, clerkUserId, role (admin/contributor/viewer), name, avatarUrl

member_income_sources → id, memberId, type (job/business/project), name, expectedMonthlyAmount

accounts            → id, householdId, name, type (checking/savings/credit/cash), balance,

creditLimit?, statementDay?, paymentDueDay?, currency

categories          → id, householdId, name, type (income/expense), color, icon, parentId?

(árbol jerárquico — escalable)

transactions        → id, householdId, accountId, memberId?, businessId?, projectId?,

categoryId, type (income/expense/transfer), amount, currency,

description, date, referenceNo?, attachmentUrl?, isRecurring,

recurringConfig? (JSONB), status (pending/cleared/reconciled)

businesses          → id, householdId, name, description, type (business/company), currency, isActive

business_transactions → id, businessId, categoryId, type, amount, description, date, memberId?

projects            → id, householdId, memberId?, businessId?, name, description,

budget, startDate, endDate?, status (active/completed/cancelled)

project_transactions  → id, projectId, categoryId, type, amount, description, date

loans               → id, householdId, name, lenderType (bank/person/internal),

lenderName, principalAmount, remainingBalance, interestRate,

monthlyPayment, startDate, endDate?, memberId?, accountId?

loan_payments       → id, loanId, transactionId?, amount, date, principalPaid, interestPaid

reconciliation_entries → id, householdId, accountId, date, expectedBalance,

actualBalance, difference, notes, reconciledBy, reconciledAt

```

---

## Fases de Implementación

### 🏗️ FASE 0 — Setup del Monorepo y Fundamentos

**Duración estimada: 3–5 días**

| # | Tarea | Herramienta |

|---|-------|-------------|

| 0.1 | Inicializar Turborepo con pnpm | `npx create-turbo@latest` |

| 0.2 | Crear app `web` con Next.js 15 (App Router, TS) | `npx create-next-app@latest` |

| 0.3 | Configurar Tailwind CSS + shadcn/ui | `npx shadcn@latest init` |

| 0.4 | Crear paquetes `db`, `types`, `ui` dentro de `/packages` | Manual |

| 0.5 | Configurar Drizzle ORM + conexión Neon | `drizzle-kit` |

| 0.6 | Instalar y configurar Clerk (auth) | Clerk Dashboard + SDK |

| 0.7 | Configurar ESLint + Prettier + TypeScript estricto | Configs compartidas |

| 0.8 | Crear pipeline CI en GitHub Actions | `ci.yml` |

| 0.9 | Conectar repositorio a Vercel (preview deployments) | Vercel Dashboard |

---

### 🔐 FASE 1 — Autenticación y Onboarding del Hogar

**Duración estimada: 2–3 días**

| # | Tarea |

|---|-------|

| 1.1 | Páginas Sign-In / Sign-Up (Clerk `<SignIn />`, `<SignUp />`) |

| 1.2 | Middleware de protección de rutas (`middleware.ts`) |

| 1.3 | Webhook de Clerk → crear registro en `household_members` al registrarse |

| 1.4 | Flujo de Onboarding: crear hogar, configurar moneda, invitar miembros |

| 1.5 | Sistema de invitaciones por email (Clerk Organizations o invitaciones custom) |

| 1.6 | Roles: Admin, Contributor, Viewer con guards en Server Actions |

---

### 🏠 FASE 2 — Núcleo: Cuentas, Categorías y Transacciones

**Duración estimada: 7–10 días**

| # | Tarea |

|---|-------|

| 2.1 | CRUD de Categorías (con padre/hijo para sub-categorías, color, icono) |

| 2.2 | CRUD de Cuentas (bancaria, tarjeta, efectivo) |

| 2.3 | Formulario de transacción: tipo, monto, fecha, cuenta, categoría, integrante |

| 2.4 | Tabla de transacciones con filtros: fecha, tipo, categoría, integrante, cuenta |

| 2.5 | Soporte de transacciones recurrentes (JSONB config: frecuencia, fin) |

| 2.6 | Adjuntar comprobantes (upload a Vercel Blob o Cloudinary) |

| 2.7 | Dashboard principal: balance total, ingresos vs egresos del mes, top categorías |

| 2.8 | KPI cards + gráfico de barras mensual (Recharts) |

---

### 👥 FASE 3 — Integrantes y Fuentes de Ingreso

**Duración estimada: 3–4 días**

| # | Tarea |

|---|-------|

| 3.1 | Gestión de integrantes: ver perfil, editar, asignar rol |

| 3.2 | Fuentes de ingreso por integrante: trabajo fijo (sueldo), negocio, proyecto |

| 3.3 | Vista individual de integrante: sus transacciones, ingresos declarados vs reales |

| 3.4 | Filtro en transacciones: "Mostrar solo de [Miembro X]" |

---

### 🏢 FASE 4 — Negocios / Empresas y Proyectos

**Duración estimada: 5–7 días**

| # | Tarea |

|---|-------|

| 4.1 | CRUD de Negocios (nombre, tipo, descripción, estado activo/inactivo) |

| 4.2 | Dashboard P&L por negocio: ingresos, gastos, utilidad neta del período |

| 4.3 | Transacciones propias del negocio con categorías independientes |

| 4.4 | CRUD de Proyectos con presupuesto, fechas, vinculación a negocio o integrante |

| 4.5 | Barra de progreso de presupuesto del proyecto (ejecutado vs aprobado) |

| 4.6 | Transacciones del proyecto (gastos e ingresos propios) |

| 4.7 | Cierre de proyecto: resumen de ejecución presupuestaria |

---

### 💳 FASE 5 — Tarjetas de Crédito y Préstamos

**Duración estimada: 4–5 días**

| # | Tarea |

|---|-------|

| 5.1 | Tarjetas de crédito: límite, saldo actual, día de corte, fecha límite de pago |

| 5.2 | Compras en tarjeta como transacción de egreso (reduce disponible) |

| 5.3 | Pago de tarjeta: registro de pago que reduce saldo de deuda |

| 5.4 | CRUD de Préstamos: banco, persona, monto, tasa, cuota mensual |

| 5.5 | Amortización automática: tabla de pagos proyectados (capital + interés) |

| 5.6 | Registro de pago de cuota → vinculado a transacción de egreso |

| 5.7 | Alertas visuales: próximos pagos en los siguientes 7/30 días |

---

### 📊 FASE 6 — Conciliación y Reportes Avanzados

**Duración estimada: 5–7 días**

| # | Tarea |

|---|-------|

| 6.1 | Módulo de Conciliación: comparar saldo teórico vs saldo real por cuenta y fecha |

| 6.2 | Marcar transacciones como "conciliadas" (status = reconciled) |

| 6.3 | Reporte por rango de fechas: ingresos, egresos, balance neto |

| 6.4 | Reporte por integrante en rango de fechas |

| 6.5 | Reporte por negocio / proyecto en rango de fechas |

| 6.6 | Reporte por categoría: ranking de mayor a menor gasto |

| 6.7 | Reporte consolidado del hogar (todas las fuentes combinadas) |

| 6.8 | Exportar a CSV / Excel (usando `xlsx` o API de Vercel) |

| 6.9 | Gráficos interactivos: línea de tendencia, dona por categoría, barras comparativas |

---

### ⚙️ FASE 7 — Administración, Escalabilidad y Pulido

**Duración estimada: 3–4 días**

| # | Tarea |

|---|-------|

| 7.1 | Configuración del hogar: moneda, zona horaria, nombre, logo |

| 7.2 | Gestión de categorías: agregar, editar, desactivar, reorganizar (escalable) |

| 7.3 | Auditoría: log de cambios por integrante (quién creó/editó/eliminó qué) |

| 7.4 | Soft delete en todas las entidades (mantener histórico) |

| 7.5 | Búsqueda global (transacciones, categorías, negocios) |

| 7.6 | Diseño responsivo mobile-first (sidebar colapsable, vistas adaptadas) |

| 7.7 | Dark mode + Light mode con Tailwind |

| 7.8 | Notificaciones in-app (alertas de presupuesto, pagos próximos) |

| 7.9 | PWA básico (instalable en móvil) |

---

## Detalle Técnico por Capa

### Server Actions Pattern (reemplaza Controllers)

```typescript

// dashboard/transactions/actions.ts

"use server";

import { auth } from "@clerk/nextjs/server";

import { db } from "@familyledger/db";

import { transactions } from "@familyledger/db/schema";

import { revalidatePath } from "next/cache";

export async function createTransaction(input: CreateTransactionInput) {

const { userId } = auth();

if (!userId) throw new Error("Unauthorized");

// Verificar que el usuario pertenece al hogar

const member = await getMemberByClerkId(userId);

await db.insert(transactions).values({

householdId: member.householdId,

memberId: member.id,

...input,

});

revalidatePath("/dashboard/transactions");

}

```

### Validación con Zod (tipo seguro de extremo a extremo)

```typescript

// lib/validations/transaction.ts

import { z } from "zod";

export const createTransactionSchema = z.object({

type: z.enum(["income", "expense", "transfer"]),

amount: z.number().positive(),

categoryId: z.string().uuid(),

accountId: z.string().uuid(),

date: z.date(),

description: z.string().max(255).optional(),

businessId: z.string().uuid().optional(),

projectId: z.string().uuid().optional(),

});

export type CreateTransactionInput = z.infer<typeof createTransactionSchema>;

```

### Filtros de Conciliación (Server Component)

```typescript

// dashboard/reports/page.tsx

export default async function ReportsPage({ searchParams }) {

const { from, to, memberId, businessId, type } = searchParams;

const data = await db.query.transactions.findMany({

where: and(

gte(transactions.date, new Date(from)),

lte(transactions.date, new Date(to)),

memberId ? eq(transactions.memberId, memberId) : undefined,

businessId ? eq(transactions.businessId, businessId) : undefined,

),

with: { category: true, member: true, account: true },

});

return <ReportsView data={data} />;

}

```

---

## Componentes shadcn/ui a instalar

```bash

npx shadcn@latest add button input form select dialog table

npx shadcn@latest add calendar date-picker popover dropdown-menu

npx shadcn@latest add card badge avatar tabs separator

npx shadcn@latest add alert toast progress sheet sidebar

```

---

## Dependencias Clave del Proyecto

| Paquete | Propósito |

|---------|-----------|

| `next@15` | Meta-framework full-stack |

| `@clerk/nextjs` | Autenticación y gestión de usuarios |

| `drizzle-orm` + `drizzle-kit` | ORM + migraciones |

| `@neondatabase/serverless` | Driver PostgreSQL serverless |

| `zod` | Validación de schemas tipo-segura |

| `recharts` | Gráficas interactivas |

| `@tanstack/react-table` | Tablas con filtros, ordenamiento, paginación |

| `date-fns` | Manipulación de fechas |

| `xlsx` | Exportar a Excel |

| `zustand` | Estado global del cliente (filtros activos, UI) |

| `nuqs` | Query params como estado (filtros en URL) |

| `tailwind-merge` + `clsx` | Utilitarios CSS |

| `lucide-react` | Íconos |

| `@vercel/blob` | Almacenamiento de comprobantes |

---

## Variables de Entorno Requeridas

```env

# Clerk

NEXT_PUBLIC_CLERK_PUBLISHABLE_KEY=

CLERK_SECRET_KEY=

CLERK_WEBHOOK_SECRET=

# Neon PostgreSQL

DATABASE_URL=

# Vercel Blob (comprobantes)

BLOB_READ_WRITE_TOKEN=

# App

NEXT_PUBLIC_APP_URL=

```

---

## Plan de Verificación

### Automatizado (CI)

```bash

pnpm run type-check   # tsc --noEmit en todos los paquetes

pnpm run lint         # ESLint con reglas estrictas

pnpm run test         # Vitest para Server Actions críticos

pnpm run build        # Build de producción sin errores

```

### Manual por Fase

- **Fase 1:** Registro, login, onboarding de hogar, invitación de integrante

- **Fase 2:** Crear categoría, cuenta, transacción ingreso/egreso, filtrar tabla

- **Fase 4:** Crear negocio, asignar transacciones, ver P&L

- **Fase 5:** Registrar tarjeta, simular compra, pago, ver saldo actualizado

- **Fase 6:** Generar reporte por rango de fechas, por integrante, exportar CSV

---

## Hoja de Ruta (Timeline estimado)

```

Semana 1:  Fase 0 + Fase 1  (Setup + Auth + Onboarding)

Semana 2-3: Fase 2           (Transacciones core)

Semana 4:  Fase 3           (Integrantes)

Semana 5-6: Fase 4           (Negocios + Proyectos)

Semana 7:  Fase 5           (Tarjetas + Préstamos)

Semana 8-9: Fase 6           (Reportes + Conciliación)

Semana 10: Fase 7           (Pulido + PWA + Audit)

```

**Total estimado: 10 semanas para MVP completo y production-ready**